Plan van Aanpak: SCHIPHOL-Dashboard (OITSDO24A)

Datum: [22/04/2026]
Auteur: Gatekeepers
Versie: 1.0
Deadline: 16 juni 2026

22-04-2026

## Inhoud

Inhoud	1

Gatekeepers	2

Aanwezigheid	3

Ontwerp Site	4

Database	5

Risico Analyse	6

Planning	7

Deliverables Sprint 0	7

Deliverables Sprint 1	8

Deliverables Sprint 2	9

Deliverables Sprint 3	10

Verwachte Deliverables (Eindproduct)	11

## Gatekeepers

Gatekeepers Schiphol Dashboard

| Rol | Naam | Klas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Aryan | SD24A |
| Scrum Master | Anxin | SD24A |
| Teamlid / Developer | Makar | SD24A |
| Teamlid / Developer | Tseten | SD24A |
| Teamlid / Developer | Bimal | SD24A |
| Teamlid / Developer | Muhammad | SD24A |

Docent: Jordy Veenstra
Projectnaam: SCHIPHOL-Dashboard
Start Datum: 22 april 2026
Eind Datum: 16 juni 2026

## Aanwezigheid

|  | Anxin | Tseten | Muhammad | Makar | Bimal | Aryan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1 |  |  |  |  |  |  |
| Week 2 |  |  |  |  |  |  |
| Week 3 |  |  |  |  |  |  |
| Week 4 |  |  |  |  |  |  |
| Week 5 |  |  |  |  |  |  |
| Week 6 |  |  |  |  |  |  |
| Week 7 |  |  |  |  |  |  |
| Week 8 |  |  |  |  |  |  |
| Week 9 |  |  |  |  |  |  |
| Week 10 |  |  |  |  |  |  |

Vervanging bij Afwezigheid:

Anxin: Vragen of ze hulp nodig hebben kijken of ze niet achterlopen als wel dan help ik

Tseten: Vragen of ze help willen

Muhammad: Hun appen op teams

Aryan: Hun contacteren op teams en vragen of ze hulp nodig hebben

Makar: Contact

Bimal: Helpen met werk

Communicatie: We maken gebruik van Teams voor alle communicatie binnen het team.
Hier worden berichten gedeeld en bestanden uitgewisseld.

Scrum board:

https://schipholgatekeepers.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/2

## Ontwerp Site

Basis Ontwerp:

Kleurenpallet:

“Gekozen kleuren zijn gebaseerd op duidelijkheid en herkenbaarheid binnen een reis en rust.

Primaire kleur:

Een kalme, professionele groen tint.

Accentkleur:

Een opvallende tint die knoppen, meldingen en acties extra zichtbaar maakt.

Achtergrondkleuren:

Neutrale groen tinten die zorgen voor een overzichtelijke interface.

Tekst Font: Poppins & Judson

Poppins  moderne sans-serif

Judson  klassieke serif

## Database

Database: MySQL

“We kiezen MYSQL Database omdat we er vaker mee hebben gewerkt dus gaat het wat soepler”

## Risico Analyse

| Risico | Oplossing |
| --- | --- |
| Teamlid ziek of afwezig | Werk wordt tijdelijk herverdeeld binnen het team en taken worden goed gedocumenteerd zodat anderen het kunnen overnemen |
| Planning loopt uit | We bouwen een buffer in de planning en prioriteren de belangrijkste taken |
| Bugs of technische fouten | We plannen een extra testfase en voeren regelmatige controles uit tijdens het ontwikkelen |
| Slechte communicatie | Vaste overlegmomenten en duidelijke afspraken via Teams |
| Onduidelijke takenverdeling | Taken worden vooraf duidelijk verdeeld en vastgelegd |
| Deadlines worden niet gehaald | Tussentijdse deadlines instellen en voortgang regelmatig controleren |
| Technische problemen | Back-ups maken en alternatieve tools of apparaten achter de hand houden |
| Te hoge werkdruk | Werk gelijkmatig verdelen en tijdig hulp vragen binnen het team |
| Scope creep (te veel extra wensen) | Duidelijke afspraken maken over wat wel en niet binnen het project valt |
| Onvoldoende testen | Testmomenten inplannen gedurende het hele project, niet alleen aan het einde |
| Gebrek aan motivatie | Regelmatig evalueren en elkaar motiveren binnen het team |

## Planning

Sprint 0 (Week 1):

- Groepen vormen

- Scrumrollen verdelen:

  - Product Owner

  - Scrum Master

  - Developers

- Scrumboard opzetten

- GitHub repository aanmaken

- User stories verzamelen (min. 8 per persoon)

- Project requirements analyseren

- UML starten:

  - Class diagram (start)

  - ERD (database opzet)

  - Use-case diagram

- Technische stack kiezen

- Globaal systeemontwerp maken

### Deliverables Sprint 0

✅ GitHub repo
✅ Scrumboard
✅ User stories backlog
✅ Eerste UML schetsen (ERD / class / use case)
✅ Sprintplanning Sprint 1

Sprint 1 (Week 2-3):

- Projectstructuur opzetten (frontend/backend)

- Database opzetten (ERD implementeren)

- Login & registratie (basis)

- Basis UI (layout + navigatie)

- Rollen: reiziger / coördinator / directeur

- CRUD basis voorbereiden

- Wekelijkse stand-ups

- Start documentatie (FO + TO)

- Screenshot scrumboard committen

### Deliverables Sprint 1

✅ Werkende login/registratie
✅ Database actief
✅ Basis UI structuur
✅ FO & TO (concept)
✅ UML updates

Sprint 2 (Week 4-6):

- Reiziger

  - Vluchten zoeken & bekijken

  - Boeking maken

  - Kostenoverzicht

  - Status van boeking

- Vluchtcoordinator

  - Vluchten beheren

  - Gates toewijzen

  - Kostenoverzicht

  - Schema’s beheren

- Directeur

  - Coördinatoren beheren

  - Boekingen inzien

- Technisch

  - Validatie formulieren

  - Security (hashing, rollen)

  - Responsive design

  - Database optimalisatie

  - Edge cases + bugfixes

### Deliverables Sprint 2

✅ Volledige CRUD werkend
✅ Rollenstructuur volledig
✅ Responsive UI
✅ Bijgewerkte ERD
✅ Class diagram + activity diagram
✅ Werkende dashboard-functionaliteit

Sprint 3 (Week 7-8):

- Website volledig testen

- Code refactor (DRY toepassen)

- Styling verbeteren

- Bugs fixen

- Documentatie afronden:

  - FO

  - TO

  - README

- Git opschonen & controleren

- Testen van volledige applicatie

- Documentatie afronden:

  - Intro

  - Demo functionaliteiten

  - Database uitleg

  - Rollen uitleg

  - Reflectie

### Deliverables Sprint 3

✅ Volledig werkende webapplicatie
✅ Complete documentatie
✅ UML compleet
✅ Net GitHub project

### Verwachte Deliverables (Eindproduct)

- Werkende Schiphol Dashboard CRUD-applicatie

- GitLab repository (volledig en netjes)

- UML diagrammen:

  - Class diagram

  - ERD

  - Use-case diagram

- Documentatie:

  - FO (Functioneel ontwerp)

  - TO (Technisch ontwerp)

  - README

- Sprintverslagen + backlog

- Individuele demo-video (max 8 min)